数据结构课程设计 考核记录本

| 学院名称 | 信息工程学院（大数据学院） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业名称 | 软件工程 |  |  |
| 所属学期 | 2025-2026（第二学期） |  |  |
| 所属课程 | 数据结构课程设计 |  |  |
| 课题名称 | 多路电梯自动控制软件系统设计 |  |  |
| 小组名单 | 班级 | 学号 | 姓名 |
|  | 25软件1 | 25090200149 | 程家乐 |
|  | 25软件1 | 25090200101 | 朱梦凡 |
|  | 25软件1 | 25120100107 | 孟雨彤 |
|  | 25软件1 | 25090200109 | 张惠瑜 |
| 指导教师 | 程红林、孙天凯 |  |  |
| 起止日期 | 2026.6.1-2026.6.28 |  |  |

| 2026年 | 6月 | 1 日 |
| --- | --- | --- |

信息工程学院项目设计任务、小组分工及进度安排

| 课题简介（课题背景及主要需要完成的功能） |  |
| --- | --- |
| 本课题针对高层建筑中多部电梯协同调度的实际需求，设计并实现了一个基于C++的可配置多路电梯群控模拟系统。系统支持用户自定义楼层范围（可含负数楼层）与电梯数量（2-6部），无需修改代码即可适配不同规模的建筑场景，具备极强的环境适应性。在数据结构方面，系统主要运用了队列、栈、vector。功能上，系统完整覆盖了外部/内部请求处理、基于“距离代价+方向惩罚”的智能调度、采用简化LOOK算法的单梯任务优化、单步与连续运行模拟、电梯状态实时显示、管理员手动干预（强制调度/开关门/加任务）以及文件批量自动化测试等模块。尤其创新性地实现了区分火灾、故障、水浸三种类型的紧急模式，可动态计算安全楼层并强制归位，同时支持任务备份与恢复；此外，系统还内置了24套预设测试样例与脚本化指令集，显著提升了测试调试效率。 |  |
| 小组分工（描述个小组成员的具体分工） |  |
| - 程家乐：完成调度算法，任务优先，文件测试模块； - 朱梦凡：完成电梯移动控制，紧急模式模块； - 张惠瑜：完成管理员干预，状态显示模块； - 孟雨彤：完成系统初始化，外部请求处理，内部请求处理模块； |  |
| 进度安排 两周 |  |
| 第1周：系统初始化与数据结构定义（基础框架搭建）调度算法核心实现（chooseBestElevator + optimizeTasks）→ 第2周：集成电梯移动控制与紧急模式（完成归位逻辑与状态显示）绘制各模块流程图，文件测试模块验证与整体测试（Bug修复后提交文档） |  |
| 指导老师意见 |  |

信息工程学院课程设计每周工作记录

| 日期 |  | 2026年 6月1日~ 2026年6月7日 |  |  | 填表人 |  | 朱梦凡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 内 容 | 任务 | - 完成系统初始化模块：设置楼层范围与电梯数量，实现 resetSystem 函数，创建所有电梯对象。 - 完成外部请求处理模块：实现 addExternal 函数，接收楼层上下行呼叫，加入 extQueue 队列并触发 dispatchRequests 分配。 - 完成内部请求处理模块：实现轿厢内选层功能，调用 addTask 将目标楼层加入指定电梯的任务列表。 - 完成调度算法模块：实现 chooseBestElevator 函数，基于距离代价与方向惩罚（+100）选择最优电梯。 - 完成任务优化模块：实现 optimizeTasks 函数，采用简化LOOK算法对单梯任务列表重排序，减少折返。 - 完成电梯移动控制模块：实现 moveOneStep（单步移动）、runUntilIdle（连续运行）和 stepOne 函数，控制电梯开关门与楼层移动。 - 完成紧急模式模块：实现 emergencyMode 函数，区分火灾/故障/水浸三种类型，计算安全楼层，强制归位并备份任务；实现 recoverFromEmergency 恢复任务。 - 完成管理员干预模块：实现 manualControl 函数，提供强制前往某层、强制开关门、添加内部请求的人工控制接口。 - 完成状态显示模块：实现 showStatus 函数，实时输出各电梯的楼层、方向、门状态及任务列表。 - 对接任务，建立各模块接口，形成完整源码。 - 完成文件测试模块：实现 runTestFromFile 函数，支持从文本文件读取并执行测试指令。 |  |  |  |  |  |
|  | 完成情况 | - 系统初始化模块已实现，支持用户自定义楼层范围与电梯数量（2-6部），resetSystem 可正常重置所有电梯对象。 - 外部请求处理模块已实现，addExternal 能正确接收并校验请求，dispatchRequests 可自动调用调度算法完成分配。 - 内部请求处理模块已实现，addTask 支持同层直接开门响应，并能将目标楼层正确加入指定电梯的任务列表。 - 调度算法模块已实现，chooseBestElevator 已完成距离代价与方向惩罚（+100）的验证，能选出最优电梯响应外部请求。 - 任务优化模块已实现，optimizeTasks 采用简化LOOK算法，能按当前方向优先执行同向任务，有效减少折返。 - 电梯移动控制模块已实现，moveOneStep 能正确移动一层、到达目标楼层后执行开门/关门/任务移除并重新优化，runUntilIdle 和 stepOne 运行正常。 - 紧急模式模块已实现，emergencyMode 可区分火灾/故障/水浸三种类型，正确计算安全楼层并强制归位，recoverFromEmergency 能恢复备份任务。 - 管理员干预模块已实现，manualControl 支持强制前往某层、强制开关门、添加内部请求三种操作，参数校验完整。 - 状态显示模块已实现，showStatus 能正确输出所有电梯的楼层、方向、门状态及任务列表。 - 文件测试模块已实现基础框架，runTestFromFile 可解析 EXT、INT、EMERGENCY、RECOVER 等指令并执行。 - 各模块已独立编译通过，模块间接口已通过初步联调验证，系统基础功能原型运行正常。 |  |  |  |  |  |
| 项目实 施结果 |  | 已完成全部10个功能模块的开发与基础联调工作。系统初始化、外部/内部请求处理、调度算法、任务优化、电梯移动控制、紧急模式、管理员干预、状态显示及文件测试模块均已实现并通过编译。各模块间接口已打通，能够协同工作。系统已实现从请求接收、任务分配、移动控制到状态输出的完整闭环，基础功能原型达到预期目标。 |  |  |  |  |  |
| 项目实施过程中遇到的问题（详细说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 初期电梯数量固定为3部，无法适配不同规模的建筑需求，限制了系统通用性。 - 同一楼层短时间内被多次按下相同方向的呼叫按钮，系统会重复添加相同任务，导致电梯在该楼层多次无效停靠。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题的处理方法（详细说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 针对电梯数量固定导致系统适应性不足的问题，项目组将电梯数量改为用户自定义模式（支持2至6部），通过resetSystem函数根据用户输入的g_elevatorNum动态创建对应数量的电梯对象，所有调度与控制函数均基于elevators.size()动态适配，实现了与电梯数量的完全解耦。 - 针对同层请求重复处理浪费运行效率的问题，在addTask函数中增加了去重判断，若目标楼层已存在于任务列表中则直接忽略不再重复添加；对于当前楼层请求直接执行开门服务，不加入任务列表；外部请求分配时由dispatchRequests统一调度，避免了同一楼层被多次重复分配。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下周的项目实训计划（简要） |  |  |  |  |  |  |  |
| 整理测试报告与进度文档。汇总所有测试样例的运行结果，记录通过及失败情况；同时整理本周工作日志，记录已完成的功能模块、测试中发现的Bug及修复方案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组长签字确认 |  |  |  | 日期 |  | 2026年6月7日 |  |

信息工程学院课程设计每周工作记录

| 日期 |  | 2026年 6月8日~ 2026年6月14日 |  |  | 填表人 |  | 朱梦凡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 内 容 | 任务 | - 完成对系统明显错误的修改 - 对系统进行优化，使其效率更高； |  |  |  |  |  |
|  | 完成情况 | - 修改了紧急处理模块默认安全楼层默认为1的BUG; - 增加了不同情况紧急处理模块的默认安全楼层为1的bug; - 舍弃scan算法，采用look算法增加效率 - 修改了仅支持1~10层运行的BUG; |  |  |  |  |  |
| 项目实 施结果 |  | 比较顺利的完成了算法的更迭，消除了系统的一部分BUG; |  |  |  |  |  |
| 项目实施过程中遇到的问题（详细说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目初期，任务优化部分采用 SCAN 算法，电梯沿当前方向运行到端点（最高层或最低层）后才掉头反向服务。实测发现，靠近端点的请求等待时间过长，多部电梯同时运行时方向重叠严重，无效移动增多。 - 初期系统不支持负数楼层；修改后，紧急模式下安全楼层始终指向“最低层”，导致高层用户疏散困难。随后将安全楼层固定为1层，但水浸场景下1层同样危险，逻辑不合理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题的处理方法（详细说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 针对初期采用SCAN算法导致调度效率受限的问题，项目组将任务优化策略改为简化LOOK算法，在optimizeTasks函数中将单梯任务列表按当前楼层拆分为上行组与下行组，根据当前方向优先执行同向任务，完成同向所有请求后即可掉头，无需运行至端点，并在每次任务增减后重新调用优化函数，确保任务顺序始终最优。 - 针对紧急安全楼层机制的逻辑缺陷，系统首先扩展了对负数楼层的支持，随后在emergencyMode函数中引入动态安全楼层计算：火灾与故障时安全楼层默认为1层（若不可达则取最低层），水浸时则设定为进水楼层加2层，同时强制关门后使用栈结构备份各电梯原有任务列表，清空后统一添加安全楼层任务并执行强制归位，恢复时从栈中逆序取回原任务并重新优化，使紧急逻辑更加合理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下周的项目实训计划（简要） |  |  |  |  |  |  |  |
| 模块联合调试，增加文件容错代码，整体集成测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组长签字确认 |  |  |  | 日期 |  | 2026年6月14日 |  |

信息工程学院项目设计过程考核记录

| 考核阶段 | 1 |  | 考核日期： |  |  |  | 考核地点： | 敬信楼501 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成情况汇报（重点描述系统需求、功能模块设计以及其它相关设计） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次设计前期梳理系统需求：系统依托 C 语言实现多模块管控，需要实现请求调度、紧急安全保护、管理员权限操作、运行状态展示、配置文件读写五大核心需求，采用队列存储内部请求、单链表存储操作日志。功能模块分为五部分： - 内部请求处理模块：队列缓存各类指令，统一分发至对应子模块； - 紧急模式模块：检测故障 / 急停信号后锁定自动运行，触发报警； - 管理员干预模块：身份鉴权后，完成紧急复位、参数修改等人工操作； - 状态显示模块：实时采集各模块数据，刷新运行状态信息； - 文件测试模块：实现文件导入、格式校验、参数加载与功能自测。 其他相关设计：完成各模块流程图设计，预留异常处理接口，针对文件损坏、队列溢出、非法访问等异常预留容错代码，目前单模块开发全部完成，进入模块联调阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导老师对该阶段学生完成情况的评价和提出的指导意见： 评估观测点; 对学生评价; 得分. 能够对所选的方案和解决问题的模型进行可行性评价，并在项目实施前进行可行性分析。（3.2）. 能够根据题目要求建立问题领域数学模型，提出问题求解方案，能够通过信息综合，形成方案实施的结论。（4.3）. 项目实施过程中能够分工合作，任务明确，分工具体。（9.1）. |
| 该阶段成绩评定 （百分制） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据贡献度（范围在[0,1]之间）对小组成员评分（不超过目标分值） |  | 姓名 |  |  | 贡献度 | 得分 |  |  |

信息工程学院课程设计每周工作记录

| 日期 |  | 年 月 日~ 年 月 日 |  |  | 填表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 内 容 | 任务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实 施结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施过程中遇到的问题（详细说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题的处理方法（详细说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 下周的项目实训计划（简要） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组长签字确认 |  |  |  | 日期 |  |  |  |

项目设计答辩评审表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属课程 |  |  |  |  |  |  |
| 评审日期 |  |  | 评审地点 | 敬信楼501 |  |  |
| 评价观测点 | 评价内容 |  |  |  |  | 分值 |
| 1、解决方案 | 能够利用数据结构及相关课程知识建立问题数学模型或算法模型，并能够提出问题求解的方案，并选用适当的存储结构和算法模型，准确表达问题问题求解模型。 |  |  |  |  | 40% |
| 2、研 究 | 能够根据项目的需求，设计可行的实验方案、实验方法，并根据实验结果对求解方案和模型进行深入的研究和论证。在进行问题求解过程中能够合理的选择算法、数据结构去解决问题，并能够对所选的工具和算法进行分析和比较。 |  |  |  |  | 30% |
| 3、团 队 | 能够以团队方式完成项目实施，能够在小组中进行分工合作，使用项目管理工具进行代码管理和项目集成。 |  |  |  |  | 30% |
| 学生姓名 | 观测点得分 |  |  |  |  | 答辩成绩 |
|  | 解决方案 | 研 究 |  |  | 团 队 |  |
| 【答辩评语】 评审教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目设计小组成绩汇总表

| 学号 | 姓名 | 考核项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总评成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 过程考核（40%） |  |  | 项目报告（30%） |  |  | 项目答辩（30%） |  |  |  |
|  |  | 方案 40% | 研究 30% | 团队 30% | 方案 40% | 研究 30% | 团队 30% | 方案 40% | 研究 30% | 团队 30% |  |

填表说明【打印时将此页删除】

打印时请将红色字体删除

每一项必须在一页内填写完毕，请说明及简要又要具体

答辩前打印好本考核记录本，并填写完成必要信息，与课程设计报告一起上交